АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОУСМАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.02.2021г. № 18

пос. Воля

Об утверждении плана мероприятий

по предупреждению возникновения

подтопления в 2021 году

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья 2021 года, администрация Воленского сельского поселения,

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению возникновения подтопления в  2021 году согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации  и Вестнике муниципальных правовых актов Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Воленского сельского поселения                                      А. Ю. Десятников

Приложение

к постановлению администрации

Воленского сельского поселения

24.02.2021 № 18

ПЛАН

мероприятий, по предупреждению и ликвидации последствий подтопления в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание противо- паводковой комиссии Воленского сельского поселения | 15.03-26.03 2021 | Десятников А.Ю. |
| 2 | Организовать мониторинг окружающей среды в период паводка. | 01.03-20.04 2021 | Десятников А.Ю. |
| 3 | Обеспечить бесперебойную работу объектов ЖКХ и систем жизнеобеспечения населения. В случае подтопления участков комиссии информировать службы по газификации и энергоснабжению, ЕДДС Новоусманского района. | 01.03-20.04 2021 | Печенкина Т.С. |
| 4 | Информировать население о порядке действий в период подтопления с использованием всех средств (распространение памяток, оповещение через громкую связь, интернет, подворный обход). | 01.03-20.04 2021 | Печенкина Т.С. Вострикова Л.С. Фошина Н.Н. |
| 5 | Проводить обследование водопропускных труб под дорогами и обеспечить готовность к пропуску весеннего паводка на территории Воленского сельского поселения, принятие мер по устранению засоров. | 01.03-10.03 2021 | Голубчиков А.В. |
| 6 | Определить необходимый состав сил и средств, привлекаемый для выполнения противопаводковых мероприятий и аварийно–восстановительных работ. | 01.03-20.04 2021 | все члены комиссии |
| 7 | Организовать мероприятия по защите источников питьевой воды от загрязнения. | 01.03-20.04 2021 | Голубчиков А.В. |
| 8 | Организовать разъяснительную работу среди населения по страхованию имущества от причинения ущерба (в сети Интернет: www.volenskoe.ru .) | 01.03-20.04 2021 | все члены комиссии |
| 9 | Организовать эвакуацию пострадавших при подтоплении. | при необходимости | Печенкина Т.С. |