АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# НОВОУСМАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.03.2025г.   № 14

пос. Воля

О проведении месячника по благоустройству

и санитарной очистке на территории

Воленского сельского поселения

Новоусманского муниципального района

Воронежской области

В соответствии со ст.9 Устава Воленского сельского поселения и в целях благоустройства территории, руководствуясь распоряжением администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области от 01.04.2024г № 236 «О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Новоусманского муниципального района Воронежской области»,  администрация Воленского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т :

1. Провести с 01 апреля по 30 апреля 2025г. месячник по благоустройству и санитарной очистке территории Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области.

2. Администрации Воленского сельского поселения:

2.1. утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке на территории Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области (приложение №1)

2.2. довести  информацию до сведения граждан, уличкомов, депутатов о проведении месячника по благоустройству,

2.3. организовать работу по уборке улиц с жителями сельского поселения.

3. Предприятиям, индивидуальным предпринимателям провести работы по уборке, очистке, благоустройству зданий, сооружений и прилегающих территорий.

4. МБУ «Воленское ЖКХ» содействовать в организации месячника по благоустройству территории сельского поселения.

5.  Настоящее постановление обнародовать в Вестнике муниципальных правовых актов Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области и на официальном сайте администрации  Воленского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  администрации  Печенкину Т.С.

И.о. главы администрации

Воленского сельского поселения		                     Т.С. Печенкина

Приложение

к постановлению администрации

Воленского сельского поселения                              Новоусманского муниципального                                    района Воронежской области

от 03.03.2025г. № 14

Мероприятия по благоустройству территорий

в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке

на территории Воленского сельского поселения

Новоусманского муниципального района Воронежской области (апрель 2025г)

| № п/п | Вид мероприятий проводимых при проведении благоустройства территории | Адрес проведения мероприятий | Плановый объем работ | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Посадка деревьев |  | 50 | 11.04.- 30.04.2025 | Старший специалист Крицикер В.В |
| 2 | Посадка кустарников | ул. Железнодорожная | 50 | 11.04.- 30.04.2025 | Специалист Волкова Л.А. |
| 3 | Покраска ограждения водоприемочной канавы, остановочных павильонов | Ул. Студенческая, ул. Лесная, перекресток ул. Советская ул. Победы, ул.Ленина | 20 | 04.04.- 30.04.2025 | Специалист Примак О.А. |
| 4 | Окраска урн | ул.Студенческая сквер, сДК | 8 | 11.04.-22.04.2025 | Рабочий по уборке территории сквера Коноплин В.Л. Директор Воленского сДК Самохина В.И. |
| 5 | Покраска стоек дорожных знаков | Ул. Студенческая Ул. Школьная Ул. Садовая | -- | 11.04.-26.04.2025 | Специалист администрации Примак О.А. |
| 6 | Покраска Поклонных Крестов | Ул. Победы, ул. Советская | 2 | 11.04.-22.04.2025 | Зам. Главы администрации Печенкина Т.С. |
| 7 | Нанесение разметки на дорогах местного значения «Пешеходный переход» | Ул. Садовая, Школьная, Студенческая | -- | 11.04.-22.04.2025 | Ведущий специалист Крицикер В.В. |
| 8 | Уборка и ремонт детских площадок | ул.Свободы, ул.Студенческая ул. с-з Астра, ул. Песчаная, ул. Сосновая-2ая, ул. СМУ | 6 | 04.04.- 30.04.2025 | Специалист администрации Петракова Е.С. |
| 9 | Завоз песка на детские площадки | ул.Свободы, ул.Студенческая ул. с-з Астра, ул. Песчаная, ул. Сосновая-2ая, ул. СМУ | 6 | 08.04.- 29.04.2025 | Специалист администрации Петракова Е.С. |
| 10 | Уборка озелененных территорий (сквер) | ул.Студенческая | 0,6 | 05.04.- 25.04.2025 | Рабочий по уборке территории сквера Коноплин В.Л. |
| 11 | Уборка сельского кладбища | ул.Студенческая | 5000 | 11.04.- 22.04.2025 | Зам.главы администрации Печенкина Т.С |
| 12 | Уборка территории администрации | Ул. Советская,48 | 400 | 11.04.- 22.04.2025 | Специалист администрации Хатунцева В.М. |
| 13 | Уборка территории сДК | Ул. Студенческая, 86а | 700 | 11.04.- 30.04.2025 | Директор Воленского сДК Самохина В.И. |
| 14 | Уборка прилегающей территории к хозяйственным зданиям принадлежащих МУП «Воленское ЖКХ» | Ул. Студенческая | 400 | 11.04.- 29.04.2025 | Директор МУП «Воленское ЖКХ» |
| 15 | Уборка территории Синицынской библиотеки | Ул. Советская, 374а | 100 | 11.04.- 20.04.2025 | Заведующая Синицынской библиотекой Ульяшина И.А. |
| 16 | Уборка дворовых территорий (общего пользования) | ул.Садовая ул.Линейная ул. СМУ | 200 | 11.04.- 29.04.2025 | Специалист администрации Вострикова Л.С. |
| 17 | Уборка бесхозяйных территорий | Ул. Советская, ул. Логовая | 10 | 11.04.- 29.04.2025 | Ведущий специалист Фошина Н.Н |
| 18 | Ликвидация несанкционированных свалок | ул.Студенческая напротив д/владения № 179, ул. Советская (где Соколова), дорога на «Пятисотку» | 3 | 11.04.- 30.04.2025 | Зам.главы администрации Печенкина Т.С |
| 19 | Установка информационных аншлагов «Свалка запрещена» | Ул. Победы (выезд с ул. Кирова); посадка выезд с ул. Урицкого; ул.Студенческая | 4 | 18.04.- 30.04.2025 | Специалист администрации Петракова Е.С. |
| 20 | Уборка мест воинских захоронений | Пос. Ракитное | 1 | 13.04.- 26.04.2025 | Специалист администрации Петракова Е.С. |
| 21 | Уборка памятника | Ул. Студенческая | 1 | 20.04.- 28.04.2025 | Рабочий по уборке территории сквера Коноплин В.Л. |
| 22 | Уборка лесного массива вокруг населенного пункта | Ул. Садовая, ул. Дубовая, ул. с-з Астра, ул. Школьная, ул. Сосновая, ул. Сосновая 2-я, ул. Лесная | 5000 | 11.04.- 30.04.2025 | Специалист администрации Вострикова Л.С. |
| 23 | Уборка, очистка тротуаров | Ул. Садовая, ул. Студенческая, ул. Советская, ул. Школьная, ул. В Пескова | 1200 | 11.04.- 22.04.2025 | Специалист администрации Примак О.А. |
| 24 | Уборка прилегающих территорий у водонапорных сооружений поселения | Ул. Свободы, ул. Студенческая, ул. Сосновая, ул. Садовая, ул. Школьная, ул. с-з Астра | 3000 | 11.04.- 29.04.2025 | Директор МУП «Воленское ЖКХ» |
| 25 | Очистка, покраска электрических опор | Ул. Советская, ул. Студенческая, ул. Победы | 1000 | 11.04.- 29.04.2025 | Зам.главы администрации Печенкина Т.С |
| 26 | Очистка и покраска информационных стендов | Ул. Советская, ул. Студенческая, ул. Победы | 20 | 11.04.- 29.04.2025 | Специалист администрации Хатунцева В.М. |
| 27 | Ремонт и покраска остановочных павильонов, деревянных элементов на остановочных павильонах (доски для размещения объявлений и лавочки) | Ул. Советская, ул. Студенческая, ул. Победы | 4 | 11.04.- 29.04.2025 | Специалист администрации Примак О.А. |
| 28 | Опиловка (спил) деревьев | Ул. Линейная, ул.Астра, ул.2-я Логовая |  | 15.04.-26.04.2025 | Ведущий специалист Фошина Н.Н. |
| 29 | Кол-во работников организаций, предприятий участвующих в месячнике | -- | 24 | -- | Директор МУП «Воленское ЖКХ» |