

**09 (36)**

**(месяц) (номер)**

**ВЕСТНИК**

**муниципальных правовых актов**

**Воленского сельского поселения**

**Новоусманского муниципального района**

**Воронежской области**

**18.09.2024**

**Учредитель:**

**Совет народных депутатов**

**Воленского сельского поселения Новоусманского**

**муниципального района Воронежской области**



**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

18.09.2024г. № 104

пос. Воля

О проведении месячника по благоустройству

и санитарной очистке на территории

Воленского сельского поселения

Новоусманского муниципального района

Воронежской области

В соответствии со ст.9 Устава Воленского сельского поселения и в целях благоустройства территории, администрация Воленского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т :**

1. Провести с 03 октября по 30 октября 2024г. месячник по благоустройству и санитарной очистке на территории Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области.

2. Администрации Воленского сельского поселения:

2.1. подготовить мероприятия по благоустройству и санитарной очистке на территории Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области,

2.2. довести до сведения граждан, уличкомов, депутатов о проведении месячника по благоустройству,

2.3. организовать работу по уборке улиц с жителями сельского поселения.

3. Предприятиям, индивидуальным предпринимателям провести работы по уборке, очистке, благоустройству прилегающих территорий.

4. МБУ «Воленское ЖКХ» содействовать в организации месячника по благоустройству территории сельского поселения.

5. Настоящее постановление обнародовать в Вестнике муниципальных правовых актов Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области и на официальном сайте администрации Воленского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Печенкину Т.С.

Глава Воленского сельского поселения А. Ю. Десятников

УТВЕРЖДАЮ

Глава Воленского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ю. Десятников

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

**План мероприятий по проведению осеннего месячника по благоустройству 2024 года и санитарной очистке (с 03.10.2024 по 30.10.2024) на территории Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Адрес проведения мероприятий** | **Ед.**  **измерен ия** | **Плановый объем работ** | **Сроки проведения**  **мероприяти й** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Уборка озелененных территорий  (сквер) | ул. Студенческая | м. кв | 500 | 03.10.2024-  23.10.2024 | Зам.главы администрации Печенкина Т.С. |
| 2 | Уборка территории кладбища | Воленское сельское кладбище | м. кв | 1000 | 03.10.2024-  23.10.2024 | Зам.главы администрации Печенкина Т.С. |
| 3 | Уборка дворовых территорий (общего пользования) | ул. Садовая  ул. Линейная ул. СМУ | м.кв. | 200 | 03.10.2024-  23.10.2024 | Специалист администрации  Примак О.А. |
| 4 | Уборка территории воинского захоронения №270, №622 | пос. Воля, лесной массив в 1м километре северо-  восточной стороны от п. Ракитное, 15.01.1942 | м. кв | 100 | 03.10.2024-  30.10.2024 | Специалист администрации Петракова Е.С. |
| 5 | Уборка, покраска детских и спортивных площадок | ул. с-з Астра, ул. Песчаная, ул. Свободы | м. кв | 300 | 12.10.2024-  30.10.2024 | Специалист администрации Печенкина Т.С. |
| 6 | Уборка территории  администрации | ул. Советская,48 | м. кв | 250 | 03.10.2024-  30.10.2024 | Специалист администрации Хатунцева В.М. |
| 7 | Уборка лесополос | ул. Василия Пескова | -- | -- | 03.10.2024-  30.10.2024 | Специалист администрации Вострикова Л.С. |
| 8 | Уборка территории вдоль дорог местного значения | Ул. Свободы,  п. Ракитное | -- | -- | 03.10.2024-  30.10.2024 | Ведущий специалист администрации Крицикер В.В. |
| 9 | Установка скамейки | Ул. Победы напротив № 29 | ед. | 1 | 03.10.2024-  30.10.2024 | Ведущий специалист администрации  Фошина Н.Н. |
| 10 | Ремонт скамеек | Сквер «Победы» ул. Студенческая | Ед. | 5 | 03.10.2024-  30.10.2024 | Специалист администрации Вострикова Л.С. |
| 11 | Уборка территории | Сквер «Победы»  ул.Студенческая | м.кв.. | 6000 | 03.10.2024-  30.10.2024 | Специалист администрации Вострикова Л.С. |

**Ответственный за выпуск:** глава Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области Десятников Алексей Юрьевич

**Адрес редакции:** 396330 Воронежская область, Новоусманский район, поселок Воля, ул.Советская,48, т. 8(47341) 3-53-32

**Адрес издателя:** 396330 Воронежская область, Новоусманский район, поселок Воля, ул.Советская,48, т. 8(47341) 3-53-32

**Адрес типографии:** 396330 Воронежская область, Новоусманский район, поселок Воля, ул.Советская,48, т. 8(47341) 3-53-32

**Подписано к печати:** 18.09.2024г, 16 часов

**Тираж:** 200 экз.

**Распространяется бесплатно**

**Тираж**200экз.