10   (27)

(месяц)   (номер)

ВЕСТНИК

муниципальных правовых  актов

Воленского  сельского  поселения

Новоусманского  муниципального  района

Воронежской  области

01.10.2019

Учредитель:

Совет народных  депутатов

Воленского  сельского поселения Новоусманского

муниципального района  Воронежской  области

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# НОВОУСМАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.10. 2019г.   №107

пос. Воля

О проведении мероприятий по

санитарной очистке территории

Воленского сельского поселения

Новоусманского муниципального района

Воронежской области

В соответствии со ст.7 Устава Воленского сельского поселения и в целях  благоустройства территории,  администрация Воленского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т :

1. Провести с 01.10.2019г.  по 01.11.2019г. месячник по благоустройству и санитарной очистке территории Воленского сельского поселения.

2. Администрации Воленского сельского поселения:

2.1. Подготовить и утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Воленского сельского поселения согласно приложению;

2.2. Довести  до сведения граждан, уличкомов, депутатов о проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения,

2.3. Организовать работу по уборке улиц с жителями сельского поселения.

3. Предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям провести работы по уборке, очистке, благоустройству прилегающих территорий.

4. МУП «Воленское ЖКХ» содействовать в организации и проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Воленского сельского поселения.

5.  Настоящее постановление обнародовать в Вестнике муниципальных правовых актов Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области и на официальном сайте администрации  Воленского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Воленского сельского поселения	                          А.Ю. Десятников

Приложение                                                                                                                                                                                                                                   к постановлению администрации                                                                                                                                                                                                                                                       № 107 от «01»  октября  2019г.

План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке

территории Воленского сельского поселения

на октябрь-ноябрь 2019 г.

| № п/п | Вид мероприятий проводимых при проведении благоустройства территорий | Ед. измерения | Объем выполняемых работ по запланированным видам мероприятий | Адрес проведения мероприятий (улицы, переулки, скверы, площади, парки, мемориальные комплексы) | Дата проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уборка озелененных территорий (сквер) | м.кв | 500 | ул.Студенческая | 01.10.2019-21.10.2019 |
| 2 | Уборка и обкос территории футбольного поля | м.кв | 300 | Ул. Студенческая | 04.10.2019-25.10.2019 |
| 3 | Уборка и обкос территории кладбища | м.кв. | 2000 | Воленское сельское кладбище | 01.10.2019-18.10.2019 |
| 4 | Уборка дворовых территорий (общего пользования) | м. кв | 200 | ул.Садовая ул.Линейная ул.СМУ | 01.10.2019-18.10.2019 |
|  | Обкос муниципальной территории | м.кв. |  | Ул. Советская, Студенческая, Лесная | 01.10.2019-28.10.2019 |
| 5 | Уборка и обкос бесхозяйных территорий | м. кв | 200 | Ул. Советская | 01.10.2019-31.10.2019 |
|  | Уборка детских и спортивных площадок | ед. | 6 | Ул. Свободы, ул. с-з Астра, ул. Песчаная, ул. Сосновая, ул. Студенческая (ДК), ул. Студенческая (у кладбища) | 07.10.2019-30.10.2019 |
| 6 | Уборка территории администрации | кв.м. | 400 | Ул. Советская | 01.10.2019-31.10.2019 |
|  | Удаление сухостойных деревьев |  |  | Ул. Полевая, ул. Свободы, ул. Астра | 01.09.2019-31.10.2019 |
|  | Установка информационных аншлагов «Свалка запрещена» | шт | 5 | Ул.Свободы, ул. Песчаная, ул. Урицкого | 01.10.2019-31.10.2019 |
| 9 | Количество привлеченной техники. | 3ед. |  |  |  |
| 10 | Уборка мусора | 50 м.куб |  |  |  |

Приложение                                                                                                                                                                                                                                   к постановлению администрации                                                                                                                                                                                                                                                       № 107 от «01»  октября  2019г.

План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке

территории Воленского сельского поселения

на октябрь-ноябрь 2019 г.

Ответственный  за  выпуск:  глава Воленского сельского  поселения Новоусманского муниципального района Воронежской  области  Десятников Алексей Юрьевич

Адрес  редакции: 396330 Воронежская область, Новоусманский  район, поселок Воля, ул.Советская,48, т. 8(47341) 3-53-32

Адрес  издателя: 396330 Воронежская  область, Новоусманский  район, поселок Воля, ул.Советская,48, т. 8(47341) 3-53-32

Адрес  типографии: 396330 Воронежская область, Новоусманский район, поселок Воля, ул.Советская,48, т. 8(47341) 3-53-32

Подписано к  печати: 01.10.2019,  15 часов

Тираж: 200 экз.

Распространяется бесплатно

Тираж200экз.