02   (06)

(месяц)   (номер)

ВЕСТНИК

муниципальных правовых  актов

Воленского  сельского  поселения

Новоусманского  муниципального  района

Воронежской  области

18.02.2019

Учредитель:

Совет народных  депутатов

Воленского  сельского поселения Новоусманского

муниципального района  Воронежской  области

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОУСМАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.02.2019г. № 12

пос. Воля

Об утверждении плана мероприятий

по предупреждению возникновения

подтопления в 2019 году

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья 2019 года, администрация Воленского сельского поселения,

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению возникновения подтопления в  2019 году согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации  и Вестнике муниципальных правовых актов Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Воленского сельского поселения                                      А. Ю. Десятников

Приложение

к постановлению администрации

Воленского сельского поселения

от  18.02.2019 № 12

ПЛАН

мероприятий, по предупреждению и ликвидации последствий подтопления в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание противо- паводковой комиссии Воленского сельского поселения | 18.02-28.02 2019 | Десятников А.Ю. |
| 2 | Организовать мониторинг окружающей среды в период паводка. | 28.02-15.04 2019 | Десятников А.Ю. |
| 3 | Обеспечить бесперебойную работу объектов ЖКХ и систем жизнеобеспечения населения. В случае подтопления участков комиссии информировать службы по газификации и энергоснабжению, ЕДДС Новоусманского района. | 28.02-15.04 2019 | Печенкина Т.С. |
| 4 | Информировать население о порядке действий в период подтопления с использованием всех средств (распространение памяток, оповещение через громкую связь, интернет, подворный обход). | 18.02-15.04 2019 | Печенкина Т.С. Вострикова Л.С. Фошина Н.Н. |
| 5 | Проводить обследование водопропускных труб под дорогами и обеспечить готовность к пропуску весеннего паводка на территории Воленского сельского поселения, принятие мер по устранению засоров. | 28.02-15.04 2019 | Ситников Р.Н. |
| 6 | Определить необходимый состав сил и средств, привлекаемый для выполнения противопаводковых мероприятий и аварийно–восстановительных работ. | 28.02-15.04 2019 | все члены комиссии |
| 7 | Организовать мероприятия по защите источников питьевой воды от загрязнения. | 28.02-15.04 2019 | Ситников Р.Н. |
| 8 | Организовать разъяснительную работу среди населения по страхованию имущества от причинения ущерба (в сети Интернет: www.volenskoe.ru .) | 18.02-15.04 2019 | все члены комиссии |
| 9 | Организовать эвакуацию пострадавших при подтоплении. | при необходимости | Печенкина Т.С. |

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.02.2019г.   №  13

пос. Воля

О внесении изменений в  постановление администрации Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области № 205 от 09.11.2015г. «Об утверждении административного регламента Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости и аннулирование адреса» (в редакции пост 237 от 24.12.2015г)

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, администрация Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области

п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление администрации Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области № 205 от 09.01.2015г. «Об утверждении административного регламента Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости и аннулирование адреса» (в редакции пост 237 от 24.12.2015г) следующие изменения:

1.1. подпункт 2.4 пункта 2 административного регламента изложить в новой редакции:

«2.4.Срок предоставления муниципальной услуги.

Срок принятия решения о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании либо решения об  отказе в присвоение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса не должен превышать 11 рабочих дней со дня поступления заявления.

В случае представления заявления через многофункциональный центр  срок принятия решения о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании либо решения об  отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса исчисляется со дня передачи многофункциональным центром  заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (при их наличии), в администрацию.

Срок направления заявителю (представителю заявителя) решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решения об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса составляет:

- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Единого портала и (или) Регионального портала, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в абзацах 2,3 настоящего пункта;

- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку в администрации – не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в абзацах 2, 3 настоящего пункта;

- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку в многофункциональном центре – не позднее одного рабочего дня со дня передачи постановления администрации о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании либо решения об  отказе в присвоение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса в многофункциональный центр;

- в форме документа на бумажном носителе посредством почтового отправления не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного абзацами 2,3 настоящего пункта срока.

Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении документов, не должен превышать трех рабочих дней с момента обнаружения ошибки или получения от любого заинтересованного лица в письменной форме заявления об ошибке в записях.

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.»

2.  Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации  и Вестники муниципальных правовых актов Воленского сельского поселения  Новоусманского муниципального района Воронежской области в сети Интернет: www.volensk.ru

3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Воленского сельского поселения                                        А.Ю. Десятников

Ответственный  за  выпуск:  глава Воленского сельского  поселения Новоусманского муниципального района Воронежской  области  Десятников Алексей Юрьевич

Адрес  редакции: 396330 Воронежская область, Новоусманский  район, поселок Воля, ул.Советская,48, т. 8(47341) 3-53-32

Адрес  издателя: 396330 Воронежская  область, Новоусманский  район, поселок Воля, ул.Советская,48, т. 8(47341) 3-53-32

Адрес  типографии: 396330 Воронежская область, Новоусманский район, поселок Воля, ул.Советская,48, т. 8(47341) 3-53-32

Подписано к  печати:  18.02.2019,  13  часов

Тираж: 200 экз.

Распространяется бесплатно

Тираж  200 экз.